NetFlex 3.0 Reborn

验收问题整理 — 交付前必须修复 & 后期自行改善

整理日期：2026/4/3

总结：必须修复 22 项（含阻塞3项、严重19项），验收不通过前不接受交付；后期改善 19 项，拿到代码后自行处理，不作为验收卡点。

# 一、交付前必须修复（22项）

以下问题属于阻塞或严重级别，直接影响核心业务流程可用性及数据准确性，必须全部修复后方可进行正式验收。

| 编号 | 模块 | 问题描述 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-1 | 用户登录 | 切换单位后刷新页面，高概率切换为英文登录页（路由/语言状态未持久化） | 严重 |
| U-3 | 用户登录 | 账户名大小写判断不严谨，错误提示不统一（鉴权逻辑缺陷） | 严重 |
| U-4 | 运营概览 | 在线设备被统计为离线，刷新/重登录均无效（数据同步逻辑错误） | 严重 |
| U-5 | 运营概览 | 健康指数计算错误，全部设备离线仍显示20（计算或同步bug） | 严重 |
| U-7 | 运营概览 | 告警项目列表：系统离线但设备状态仍显示正常，与实际不符 | 严重 |
| U-8 | 运营概览 | 项目地图定位严重偏移（郑州创建的项目显示在山西省） | 严重 |
| U-10 | 项目工作台 | 返回上级路由混乱，无法正确返回运营账户概览页 | 严重 |
| U-26 | 业务地图 | 室内地图进入后完全无法平移，严重卡顿 | 严重 |
| U-32 | 巡更管理 | 模块标签二次点击后页面内容被清空 | 严重 |
| U-37 | 巡更管理 | 任务用时统计错误，进度数据不准确，字段表述误导 | 严重 |
| U-38 | 巡更管理 | 关联路线后任务内容及状态显示错误，核心巡更业务流程受影响 | 严重 |
| U-40 | 巡更管理 | 允许相同人员/时间/路线创建交叉任务，导致执行状态异常 | 严重 |
| U-43 | 巡更管理 | 新建路线：路线名无查重、地图无室内区域节点、模式切换逻辑不畅 | 严重 |
| U-47 | 巡更管理 | 新建巡更计划未校验历史日期，可创建已过期计划 | 严重 |
| U-48 | 巡更管理 | 进行中的巡更计划无法查看详情/暂停/停止/编辑/删除，核心功能完全阻塞 | 阻塞 |
| U-49 | 服务工单 | 工单统计数据与列表数据不符，完成状态判断逻辑错误 | 严重 |
| U-51 | 服务工单 | 工单状态进度不准确，列表进度与详情页不一致 | 严重 |
| U-52 | 服务工单 | 小程序端收到工单后无法执行任何状态操作，服务工单闭环阻塞 | 阻塞 |
| U-54 | 服务工单 | 推送消息未判断终端类型，不支持消息的终端应禁用该功能 | 严重 |
| U-55 | 录音管理 | 录音列表更新延迟达十几分钟，录音记录无法播放（时长显示0s） | 严重 |
| U-56 | 小程序 | 小程序端完全无法进行设备绑定扫码操作 | 严重 |
| U-57 | 小程序 | 工单状态操作功能完全缺失，小程序工单业务无法使用 | 阻塞 |

# 二、后期拿代码自行改善（19项）

以下问题属于体验优化或建议级别，不影响核心功能使用，不作为验收卡点，拿到代码后自行处理。

| 编号 | 模块 | 优化内容描述 |
| --- | --- | --- |
| U-2 | 用户登录 | 国际站切换后无法切回中文站（生产环境边缘场景） |
| U-6 | 运营概览 | 告警趋势图表纵轴最小步进建议改为1，避免出现小数 |
| U-9 | 运营概览 | 账户概览页布局优化，减少地图与列表的误操作 |
| U-19 | 设备拓扑 | 设备/人员详情弹窗点击交互体验优化 |
| U-22 | 业务地图 | 设备信息框建议改为再次点击同一设备即可关闭 |
| U-23 | 业务地图 | 建议补充系统筛选，避免所有系统混合显示 |
| U-24 | 业务地图 | 设备叠加时，异常设备图层应优先显示在最上层 |
| U-25 | 业务地图 | 缩放进入室内地图不流畅，区域可点击范围提示不明显 |
| U-28 | 业务地图 | 人员筛选项与人员列表功能重复，搜索框回车无效 |
| U-30 | 业务地图 | 人员列表分组收起后会自动展开，人员基本信息缺失 |
| U-33 | 巡更管理 | 功能菜单建议改名并重排：巡更概览→路线规划→巡更计划 |
| U-34 | 巡更管理 | 巡更统计数据无主动刷新，需手动刷新页面才能更新 |
| U-35 | 巡更管理 | 部门与人员筛选条件未关联，选择部门后仍可选其他部门人员 |
| U-39 | 巡更管理 | "清空"按钮建议改为"删除任务"，与新建任务放同一行 |
| U-41 | 巡更管理 | 巡更列表表单翻页布局影响操作效率，建议调整样式 |
| U-42 | 巡更管理 | 路线规划检索框回车触发页面刷新，导致输入内容丢失 |
| U-44 | 巡更管理 | 路线规划表单页切换体验优化 |
| U-46 | 巡更管理 | 巡更计划检索建议补充计划名称字段，编号不便于记忆 |
| U-50 | 服务工单 | 服务工单筛选中部门与服务人员条件未关联 |